CAHIER DES CHARGES

Plateforme de Facturation Interne

Version 1.0  –  Mars 2026

| Référence | BTS-FACT-2026-CDC |
| --- | --- |
| Statut | Version initiale — En attente de validation |
| Date de rédaction | Mars 2026 |
| Client | Bridge Technologies Solutions (BTS) |
| Confidentiel | Usage interne uniquement |

# Table des matières

1. Présentation du projet	3

2. Objectifs & périmètre	4

3. Utilisateurs & rôles	5

4. Modules fonctionnels	6

5. Exigences non fonctionnelles	13

6. Stack technologique	14

7. Architecture du système	16

8. Schéma de base de données (principales entités)	17

9. Sécurité	18

10. Roadmap de développement	19

11. Livrables attendus	21

12. Contraintes & hypothèses	22

# 1. Présentation du projet

## 1.1 Contexte

Bridge Technologies Solutions (BTS) est une entreprise spécialisée dans les solutions technologiques : gestion de projets informatiques, infrastructure IT, cloud computing, sécurité des données, DSI externe et conseil. Implantée à Bonamoussadi, Douala, BTS accompagne ses clients dans leur transformation numérique.

Dans le cadre de son développement et de la professionnalisation de ses processus internes, BTS souhaite se doter d'une plateforme de facturation interne permettant à ses employés de gérer l'ensemble du cycle commercial : de l'émission de proformas à la facturation finale, en passant par le suivi des paiements.

## 1.2 Problématique actuelle

- Gestion des devis et factures dispersée (Excel, Word, email)

- Absence de traçabilité centralisée des documents commerciaux

- Difficulté à suivre l'état des paiements clients

- Aucune visibilité en temps réel sur les performances commerciales

- Risque d'erreurs humaines et de perte de données

## 1.3 Solution proposée

Développer une application web interne, accessible uniquement aux employés de BTS, couvrant la gestion des clients, des produits/services, des proformas, des factures, des paiements, des notifications et des utilisateurs.

# 2. Objectifs & périmètre

## 2.1 Objectifs principaux

- Centraliser et automatiser la gestion des documents commerciaux

- Offrir un tableau de bord clair sur l'état financier de l'entreprise

- Garantir la traçabilité de toutes les opérations (création, modification, suppression)

- Réduire les erreurs et le temps de traitement des factures

- Permettre une gestion fine des accès selon les rôles des employés

## 2.2 Périmètre du projet

| Inclus dans le périmètre | Hors périmètre |
| --- | --- |
| Gestion des proformas et factures | Portail client externe (accès client) |
| Gestion des clients et contacts | Application mobile (Phase 2) |
| Gestion des produits et services | Intégration comptable automatique (Phase 2) |
| Suivi des paiements | Paiement en ligne (Phase 2) |
| Tableau de bord & rapports | Multi-devises avancé (Phase 2) |
| Gestion des utilisateurs et rôles |  |
| Notifications internes par email |  |
| Journal d'audit complet |  |

# 3. Utilisateurs & rôles

L’application est réservée exclusivement aux employés de BTS. Aucun accès externe n’est possible. Tous les comptes sont créés manuellement par un Administrateur. Trois rôles sont définis, chacun avec des droits précis sur chaque module de l’application.

3.1 Presentation des roles

| Role | Profil type | Périmètre général |
| --- | --- | --- |
| Administrateur | Responsable IT, Directeur, DG | Accès total : configuration système, gestion des utilisateurs, tous les modules, tous les rapports, journal d’audit complet. |
| Commercial / Comptable | Charge commercial, comptable, assistant de direction | Accès opérationnel : création et gestion des clients, proformas, factures, paiements, rapports. Ne peut pas gérer les utilisateurs ni configurer le système. |
| Employe standard | Tout autre employé BTS | Accès lecture seule : consultation des clients, factures, proformas et tableau de bord. Aucune création ni modification possible. |

Les comptes ne peuvent être crées que par un Administrateur. L’auto-inscription est désactivée. Chaque action est tracée avec l’identité de l’auteur.

3.2 Cycle de vie d’un compte utilisateur

| Etape | Détail |
| --- | --- |
| Création | L’admin crée le compte avec nom, prénom, email professionnel et rôle. Un email est envoyé automatiquement à l’employé avec un mot de passe temporaire. |
| Première connexion | L’employé se connecte avec le mot de passe temporaire et est obligé de le changer avant d’accéder à l’application. |
| Utilisation normale | L’employé utilise la plateforme selon les droits de son rôle. Sa session expire après 30 minutes d’inactivité. |
| Changement de rôle | L’admin peut modifier le rôle à tout moment. Le changement prend effet immédiatement a la prochaine action de l’employé. |
| Suspension | En cas de départ ou d’incident, l’admin suspend le compte. L’accès est bloqué immédiatement. Les documents crées restent intacts. |
| Réactivation | Un compte suspendu peut être réactivé par l admin à tout moment. |
| Suppression | Un compte ayant créé des documents ne peut jamais être supprime (intégrité de la traçabilité). Il peut seulement être suspendu. |

# 4. Modules fonctionnels

## 4.1 Gestion des clients

Ce module centralise l’ensemble des informations relatives aux clients de BTS. Il constitue la base de tout le cycle commercial : chaque proforma et chaque facture est obligatoirement rattachée a un client existant dans le système.

Types de clients

Deux types de clients sont gérés, avec des champs spécifiques a chacun :

| Type | Spécificités |
| --- | --- |
| Entreprise | Dispose d’un numéro de contribuable et d’un RCCM. Ces informations sont affichées sur les proformas et factures conformément aux obligations comptables camerounaises. |
| Particulier | Pas de numéro de contribuable ni de RCCM. Ces champs sont masques sur les documents PDF générés. |

Fiche client — champs détaillés

Chaque fiche client contient les informations suivantes :

| Champ | Obligatoire | Description |
| --- | --- | --- |
| Type | Oui | Entreprise ou Particulier — conditionne les champs affiches sur le PDF |
| Raison sociale / Nom | Oui | Nom complet de l’entreprise ou du client particulier |
| Email | Oui | Adresse email principale pour l’envoi des documents |
| Téléphone | Oui | Numéro de contact principal |
| Adresse | Oui | Adresse physique complète (ville, quartier, pays) |
| N° contribuable | Non (Entreprise) | Identifiant fiscal camerounais — affiche sur les factures si renseigne |
| RCCM | Non (Entreprise) | Registre du Commerce et du Credit Mobilier — référence juridique |
| Devise | Oui | XAF par défaut (Franc CFA). Utilisée sur tous les documents du client |
| Notes internes | Non | Informations confidentielles réservées aux employés BTS (ex : client difficile, conditions négociées) |
| Statut | Automatique | Actif ou Archive — géré par l admin |

Actions disponibles sur un client

| Action | Comportement détaillé |
| --- | --- |
| Creer | L’employé remplit la fiche et enregistre. Le client est immédiatement disponible pour la création de documents. |
| Modifier | Toute information peut être mise a jour. Les documents déjà émis conservent les données au moment de leur création — ils ne sont pas impactes. |
| Archiver | Un client ayant des documents ne peut jamais être supprime. On l’archive : il disparait de la recherche lors de la création de nouveaux documents mais reste visible dans l’historique. Il peut être réactive a tout moment. |
| Consulter l’historique | Chaque fiche affiche la liste complète des préformas et factures liées au client, avec statut, montant et date. |
| Exporter | L’admin et le commercial peuvent exporter la liste des clients en CSV ou Excel pour usage externe (reporting, relances groupées). |

Indicateurs financiers par client

En haut de chaque fiche client, un résumé financier est affiche en temps réel :

| Indicateur | Calcul | Utilite |
| --- | --- | --- |
| Total facture | Somme de tous les TTC des factures émises | Connaitre le CA généré par ce client |
| Total encaisse | Somme de tous les paiements enregistre | Savoir ce qui a été réellement reçu |
| Reste a payer | Total facture - Total encaisse | Identifier les créances en cours |
| Nb de factures | Nombre total de factures tous statuts | Mesurer l’activité avec ce client |
| Dernière activité | Date du dernier document crée | Détecter les clients inactifs |

Ces indicateurs permettent à un employé de vérifier en un coup d’œil si un client a des impayés avant d’accepter une nouvelle commande ou d’établir une nouvelle proforma.

Recherche et filtres

La liste des clients est filtrable selon plusieurs critères combinables :

- Nom ou raison sociale (recherche en temps réel)

- Type : Entreprise / Particulier

- Statut : Actif / Archive

- Ville ou localisation

- Clients avec factures impayés uniquement (filtre rapide)

Regles metier

- Un client ne peut pas être supprime s’il possède au moins un document (proforma ou facture)

- Deux clients ne peuvent pas avoir exactement le même nom et le même email

- La modification des infos client n impacte pas les documents déjà émis

- Un client archive ne peut plus être sélectionné sur un nouveau document

- Les notes internes ne sont jamais visibles sur les PDF envoyés au client

- La devise du client est appliquee automatiquement a tous ses documents

## 4.2 Gestion des produits & services

Catalogue interne des prestations et produits proposés par BTS. Il sert de base de référence pour toutes les lignes des proformas et factures.

Fonctionnalités

- Creer, modifier, désactiver un produit ou service

- Champs de chaque produit :

- Nom : intitule courte affiche sur les documents (ex : Installation réseau Wi-Fi)

- Description : détail de la prestation affiche en sous-texte sur le PDF

- Catégorie : classification du produit (voir tableau ci-dessous)

- Prix unitaire HT : prix de référence en XAF, modifiable a la volée sur chaque document

- Taux TVA : 19,25% par défaut (Cameroun), modifiable par l’admin

- Unite de facturation : Heure / Jour / Forfait / Piece / Licence / Mois / Année

- Statut : Actif (visible dans le catalogue) ou Inactif (masque, non supprimable)

- Recherche et filtres par catégorie, nom ou statut

- Prix personnalisable a la volée lors de l’ajout sur un document sans impacter le catalogue

- Description enrichie par produit/service — éditeur de texte riche (rich text) :

Mise en forme disponible : texte en gras, italique, souligne

Listes a puce (•) et listes numérotées (1. 2. 3.)

La mise en forme est reproduite fidèlement sur les PDFs de proformas et factures

La description enrichie est héritée automatiquement lors de l’ajout du produit sur un document

Elle peut être modifiée ligne par ligne sur chaque document sans impacter le catalogue

Exemples d’usage : liste de livrables d’une prestation, détails techniques d’un équipement, conditions spécifiques d’un abonnement

Longueur maximale : 1 000 caractères par description

- Consultation de l’historique d’utilisation par produit (nb de documents, CA généré)

- Impossibilité de supprimer un produit déjà utilise dans un document (désactivation uniquement)

- Impossibilité de créer deux produits avec le même nom dans la même catégorie

Catégories de produits et services

Chaque produit est rattaché à une catégorie correspondant aux activités de BTS. Ces catégories sont préconfigures dans le système et gérable par l’administrateur.

| catégories | Exemples de produits / services | Unite(s) typique(s) |
| --- | --- | --- |
| Infrastructure | Installation réseau, câblage RJ45, configuration switch/routeur, borne Wi-Fi, rack serveur | Forfait, Jour, Piece |
| Sécurité | Firewall (Fortinet, Palo Alto), antivirus, audit sécurité, camera Hikvision, controle d’accès | Forfait, Piece, Année |
| Cloud | Hébergement serveur, sauvegarde cloud (AWS/Azure/GCP), migration de données, VPN cloud | Mois, Année, Forfait |
| Maintenance | Contrat de maintenance mensuel, intervention sur site, support a distance, maintenance préventive | Mois, Heure, Forfait |
| Conseil / DSI | Audit IT, schéma directeur, accompagnement DSI externe, formation utilisateurs, consulting | Jour, Heure, Forfait |
| Logiciels | Licences Microsoft, déploiement ERP/CRM, configuration logicielle, développement sur mesure | Licence, Forfait, Mois |
| Matériels | Vente PC, serveurs Dell/HP, imprimantes, NAS Synology, accessoires réseau, onduleurs | Piece |

Unités de facturation

Chaque produit dispose d’une unité qui s’affiche sur les documents et conditionne le calcul du montant de la ligne :

| Unite | Usage typique chez BTS |
| --- | --- |
| Heure | Prestation facturée a l’heure (support, conseil, formation) |
| Jour | Mission ou intervention facturée a la journée (audit, déploiement) |
| Forfait | Prestation a prix fixe indépendante du temps passe (installation, configuration) |
| Piece | Vente d’un article physique unitaire (matériel, accessoires) |
| Licence | Logiciel ou abonnement logiciel vendu par poste ou utilisateur |
| Mois | Prestation récurrente facturée au mois (maintenance, hébergement) |
| Année | Contrat ou abonnement annuel (support, garantie étendue) |

Règles métiers du catalogue

- Un produit désactivé ne peut plus être ajoute sur un nouveau document mais reste visible sur les anciens

- La modification du prix d’un produit dans le catalogue n’impacte pas les documents déjà crées

- Les catégories sont gérables par l’admin : ajout, renommage, désactivation

- Chaque produit affiche dans sa fiche : nombre de fois utilise, CA total généré, derniers documents

## 4.3 Proforma (Devis)

La proforma est un document commercial préliminaire envoyé au client avant la facturation définitive. Elle peut être convertie en facture en un clic.

### Fonctionnalités

- Créer une proforma depuis la fiche client ou depuis le module dédié

- Numérotation automatique : BTS/DC/AAAA/MM/pfmXXX  (ex : BTS/DC/2026/01/pfm001)

- BTS : code de l entreprise (fixe)

- DC : code agence / bureau (Douala, configurable par l admin)

- AAAA : annee sur 4 chiffres

- MM : mois sur 2 chiffres

- pfmXXX : prefixe pfm + compteur sequentiel remis a 001 chaque mois

- Contenu de la proforma :

- Informations BTS (en-tête, logo, coordonnées)

- Informations client

- Lignes de produits/services avec quantité, PU HT, remise, TVA, total TTC

- Conditions de paiement, validité, notes

- Statuts : Brouillon → Envoyée → Acceptée / Refusée / Expirée

- Conversion en facture en un clic (données pré-remplies)

- Génération PDF avec le template BTS (logo, couleurs)

- Envoi par email directement depuis l'interface

- Duplication d'une proforma existante

- Historique des modifications avec auteur et date

- Réordonner les lignes par glisser-déposer (drag & drop) :

Chaque ligne de produit/service dispose d’une poignée de déplacement visible au survol

L’utilisateur peut glisser une ligne vers le haut ou le bas pour changer sa position

L’ordre d’affichage dans le formulaire correspond exactement à l’ordre d’impression sur le PDF généré

Un numéro d’ordre (1, 2, 3...) est mis a jour automatiquement après chaque déplacement

L’ordre est sauvegarde automatiquement — aucune action supplémentaire requise

### Gestion des remises

Deux niveaux de remises peuvent être appliqués sur une proforma :

| Type de remise | Description et comportement |
| --- | --- |
| Remise par ligne | Appliquée sur chaque ligne de produit/service. Saisie en pourcentage (%) ou en montant fixe (XAF). Calculée avant la TVA. |
| Remise globale | Remise supplémentaire sur le total HT du document entier. Saisie en pourcentage (%) ou en montant fixe (XAF). Cumulable avec les remises par ligne. |

### Formule de calcul avec remises

| Etape | Calcul |
| --- | --- |
| Montant brut ligne | Quantité x Prix unitaire HT |
| Remise par ligne | Montant brut ligne x Taux remise ligne (ou montant fixe) |
| Montant net ligne HT | Montant brut ligne - Remise ligne |
| Sous-total HT | Somme des montants nets HT de toutes les lignes |
| Remise globale | Sous-total HT x Taux remise globale (ou montant fixe) |
| Total HT net | Sous-total HT - Remise globale |
| TVA (19,25%) | Total HT net x 19,25% |
| Total TTC | Total HT net + TVA |

### Regles metier des remises

- Remise par ligne : 0% par défaut, plafonnée a 100% du montant brut de la ligne

- Remise globale : 0% par défaut, plafonnée a 100% du sous-total HT

- Les deux types de remises sont cumulables sur un meme document

- Remise globale > 20% : requiert le rôle Admin ou Commercial uniquement

- Le détail des remises est affiche explicitement sur le PDF généré

- Toute remise est tracée dans le journal d’audit avec l’auteur et la date

### Règles métier générales

- Une proforma acceptée est verrouillée en lecture seule

- Une proforma expirée ne peut plus être modifiée (seulement dupliquée)

- La validité par défaut est de 30 jours (configurable par l'admin)

## 4.4 Facturation

Module central de la plateforme. Il permet de gérer l'ensemble du cycle de vie des factures.

### Types de factures

| ### Type | ### Description et usage |
| --- | --- |
| ### Facture standard | ### Facture classique émise après livraison d’une prestation ou d’un produit. Cas d’usage le plus fréquent. |
| ### Facture d’acompte | ### Facture partielle émise avant la réalisation complète d’une prestation. Permet d’encaisser une avance (ex : 30% a la signature). Un contrat peut avoir plusieurs acomptes. |
| ### Facture solde | ### Facture finale qui clôture un contrat ayant fait l’objet d’un ou plusieurs acomptes. Elle déduit automatiquement les acomptes déjà verses et affiche uniquement le montant restant dû. |
| ### Avoir (note de crédit) | ### Document annulant ou réduisant une facture déjà émise. Génère automatiquement lors de l’annulation d’une facture. Peut être impute sur une prochaine facture du même client. |
| ### Facture récurrente | ### Facture générée automatiquement a intervalle régulier (mensuel, trimestriel, annuel) pour les contrats de maintenance, abonnements ou prestations continues. |

### Cycle Acompte / Solde

### Lorsqu’un contrat nécessite des acomptes, le système lie automatiquement les documents entre eux :

| ### Etape | ### Document généré |
| --- | --- |
| ### 1. Signature du contrat | ### Proforma acceptée (référence du contrat) |
| ### 2. Debut de prestation | ### Facture d’acompte N1 (ex : 30% du montant total) |
| ### 3. Mi-parcours (optionnel) | ### Facture d’acompte N2 (ex : 20% supplémentaires) |
| ### 4. Livraison finale | ### Facture solde = Total TTC - somme des acomptes verses |

### Une facture solde est obligatoirement rattachée a au moins une facture d’acompte

### Le montant de la facture solde est calculé automatiquement : Total contrat - Acomptes verses

### Le PDF de la facture solde recapitule le total du contrat, les acomptes et le solde restant du

### Il est impossible de creer une facture solde si le total des acomptes depasse le montant du contrat

### Une fois la facture solde payee, le contrat est marque comme entierement solde

### Fonctionnalités

- Création depuis une proforma ou de zéro

- Numérotation automatique : BTS/DC/AAAA/MM/facXXX  (ex : BTS/DC/2025/12/fac006)

- BTS : code de l entreprise (fixe)

- DC : code agence / bureau (Douala, configurable par l admin)

- AAAA : annee sur 4 chiffres

- MM : mois sur 2 chiffres

- facXXX : prefixe fac + compteur sequentiel remis a 001 chaque mois

- Le compteur est independant de celui des proformas

- Contenu identique à la proforma + champ de référence commande client

- Statuts : Brouillon → Émise → Partiellement payée → Payée → Annulée

- Enregistrement des paiements partiels ou complets

- Date de paiement, montant, mode (virement, espèces, chèque, mobile money)

- Référence de transaction

- Calcul automatique du solde restant dû

- Génération PDF haute qualité avec branding BTS

- Envoi par email avec le PDF en pièce jointe

- Historique complet des actions (émission, relances, paiements)

- Relance manuelle et automatique (rappel J+7, J+14, J+30 après échéance)

- Annulation avec motif obligatoire (génère un avoir automatiquement)

- Export des factures filtrées (PDF groupé ou CSV)

- Réordonner les lignes par glisser-déposer (drag & drop) :

- Même fonctionnement que sur les proformas — poignée de déplacement par ligne

- L’ordre final dans le formulaire = l’ordre exact sur le PDF de la facture

- Lorsqu’ une facture est issue d’une conversion de proforma, l’ordre des lignes est hérité

- L’ordre peut être modifie jusqu’à émission de la facture — verrouille après

### Gestion des remises sur facture

Identique au module Proforma, la facture supporte deux niveaux de remises cumulables :

| Type | Portee et saisie |
| --- | --- |
| Remise par ligne | Appliquée ligne par ligne, en % ou montant fixe XAF, avant TVA |
| Remise globale | Appliquée sur le sous-total HT de toutes les lignes, en % ou XAF |

- La remise par ligne est limitée a 100% du montant brut de la ligne

- La remise globale > 20% est réservée aux rôles Admin et Commercial

- Les remises sont affichées en détail sur le PDF et dans le récapitulatif

- Une facture issue d’une proforma hérite automatiquement de toutes les remises définies

- Les remises ne peuvent plus etre modifiées une fois la facture au statut Emise

- Toute modification de remise avant émission est tracée dans le journal d’audit

### Calculs automatiques

| Etape | Calcul |
| --- | --- |
| Montant brut ligne | Quantité x Prix unitaire HT |
| Remise ligne | Montant brut x Taux remise ligne (ou montant fixe) |
| Montant net ligne HT | Montant brut - Remise ligne |
| Sous-total HT | Somme des montants nets HT |
| Remise globale | Sous-total HT x Taux remise globale (ou montant fixe) |
| Total HT net | Sous-total HT - Remise globale |
| TVA (19,25%) | Total HT net x 19,25% |
| Total TTC | Total HT net + TVA |
| Acompte verse | Somme des paiements enregistres |
| Solde du | Total TTC - Acompte verse |

## 4.5 Tableau de bord & rapports

Vue centralisée des indicateurs financiers et commerciaux de BTS.

### KPIs du tableau de bord

- Chiffre d'affaires du mois / trimestre / année

- Nombre de factures émises, payées, en attente, en retard

- Montant total des créances en attente

- Top 5 clients par chiffre d'affaires

- Top 5 services les plus facturés

- Évolution mensuelle du CA (graphique en courbes)

- Répartition des statuts de factures (graphique en secteurs)

### Rapports exportables

- Rapport de facturation par période (PDF / Excel)

- Relevé de compte client

- Rapport des paiements encaissés

- Liste des factures en retard

- Rapport d'activité par employé

## 4.6 Notifications & alertes

### Notifications internes (in-app)

- Nouvelle facture créée

- Paiement enregistré sur une facture

- Proforma acceptée ou refusée

- Facture en retard de paiement

- Rappel de relance à envoyer

### Notifications par email

| Déclencheur | Destinataire |
| --- | --- |
| Envoi d'une proforma | Client + CC employé créateur |
| Envoi d'une facture | Client + CC employé créateur |
| Paiement enregistré | Employé créateur + Admin |
| Facture bientôt échue (J-3) | Employé assigné |
| Facture en retard (J+1, J+7, J+14) | Employé assigné + Admin |
| Relance envoyée au client | Admin |
| Nouvel utilisateur créé | Utilisateur concerné |

### Configuration des notifications

- Activation/désactivation par type d'alerte (Admin)

- Personnalisation des templates d'emails (logo, contenu)

- Délai des relances automatiques configurable

## 4.7 Gestion des utilisateurs (Admin)

### Fonctionnalités

- Créer, modifier, suspendre ou supprimer un compte employé

- Informations : nom, prénom, email professionnel, rôle, photo de profil

- Attribution des rôles : Administrateur, Commercial/Comptable, Employé

- Réinitialisation du mot de passe par l'admin ou par lien email

- Consultation des activités par utilisateur

- Historique des connexions

### Sécurité des comptes

- Mot de passe haché (bcrypt), longueur minimale 8 caractères

- Verrouillage automatique après 5 tentatives échouées

- Session expirée après 30 minutes d'inactivité (configurable)

- Déconnexion automatique possible par l'admin

## 4.8 Journaux d'audit & traçabilité

Toutes les actions sensibles sont enregistrées avec les métadonnées nécessaires pour assurer la traçabilité complète.

### Actions tracées

- Création, modification, suppression d'un client, produit, facture, proforma

- Enregistrement d'un paiement

- Annulation d'une facture avec motif

- Connexion et déconnexion des utilisateurs

- Création et modification de comptes utilisateurs

- Export de données

### Informations enregistrées

- Utilisateur auteur de l'action

- Date et heure précises (timestamp)

- Type d'action (CREATE, UPDATE, DELETE, LOGIN...)

- Entité concernée (facture n°, client...)

- Ancien et nouveau état (pour les modifications)

- Adresse IP de l'utilisateur

# 5. Exigences non fonctionnelles

| Critère | Exigence |
| --- | --- |
| Performance | Chargement des pages < 2 secondes, génération PDF < 5 secondes |
| Disponibilité | 99,5% uptime minimum (hors maintenance planifiée) |
| Sécurité | HTTPS obligatoire, JWT sécurisé, protection XSS/CSRF/SQL Injection |
| Compatibilité navigateurs | Chrome, Firefox, Edge (versions récentes) |
| Responsive design | Accessible sur tablette et mobile (interface adaptée) |
| Accessibilité | Interface en français, icônes lisibles, contraste WCAG AA |
| Sauvegarde | Backup automatique quotidien de la base de données |
| Scalabilité | Architecture modulaire permettant l'ajout de fonctionnalités |
| Logs | Logs d'application centralisés (Winston) conservés 90 jours |

# 6. Stack technologique

## 6.1 Frontend

| Technologie | Rôle |
| --- | --- |
| Next.js 14 (App Router) | Framework React SSR/SSG – interface principale |
| TypeScript | Typage fort, robustesse du code |
| Tailwind CSS + shadcn/ui | Interface professionnelle et cohérente |
| TanStack Query | Gestion des requêtes API et cache |
| React Hook Form + Zod | Formulaires avec validation côté client |
| Recharts | Graphiques du tableau de bord |

## 6.2 Backend

| Technologie | Rôle |
| --- | --- |
| Express.js + TypeScript | Serveur HTTP RESTful, modulaire et maintenable |
| Prisma ORM | Accès à la base de données avec migrations |
| Zod | Validation des données entrantes |
| BullMQ + Redis | File de jobs asynchrones (PDF, emails) |
| Winston + Morgan | Logs structurés et requêtes HTTP |
| Helmet + express-rate-limit | Sécurité de base des API |
| Jest + Supertest | Tests unitaires et d'intégration |

## 6.3 Base de données & stockage

| Technologie | Rôle |
| --- | --- |
| PostgreSQL | Base de données relationnelle principale |
| Redis | Cache, gestion des sessions et files de jobs |
| MinIO (ou AWS S3) | Stockage des PDF générés |

## 6.4 Génération PDF & emails

| Technologie | Rôle |
| --- | --- |
| Puppeteer | Rendu HTML vers PDF haute qualité |
| Handlebars | Templates de factures dynamiques |
| Resend ou Nodemailer | Envoi d'emails transactionnels |

## 6.5 Authentification

| Technologie | Rôle |
| --- | --- |
| JWT + Refresh Token | Sessions sécurisées et persistantes |
| bcrypt | Hashage des mots de passe |
| RBAC maison | Contrôle d'accès basé sur les rôles |

## 6.6 Infrastructure & déploiement

| Technologie | Rôle |
| --- | --- |
| Docker + Docker Compose | Conteneurisation de l'ensemble des services |
| Nginx | Reverse proxy et HTTPS (Let's Encrypt) |
| GitHub Actions | CI/CD : tests automatiques + déploiement |
| VPS Hetzner / DigitalOcean | Hébergement (4 vCPU, 8 Go RAM recommandé) |

# 7. Architecture du système

## 7.1 Architecture applicative

Architecture monolithique modulaire recommandée pour la Phase 1. Migration possible vers microservices en Phase 3 si la charge le justifie.

Le système se compose de trois couches principales :

- Frontend (Next.js) : interface utilisateur, accessible via navigateur web

- Backend API (Express.js) : logique métier, exposition des endpoints REST

- Données : PostgreSQL (données métier), Redis (cache/jobs), MinIO (fichiers PDF)

## 7.2 Structure des modules backend

| Module | Responsabilité |
| --- | --- |
| auth | Login, logout, refresh token, gestion des sessions |
| users | CRUD utilisateurs, gestion des rôles |
| clients | CRUD clients, historique, indicateurs |
| products | CRUD produits et services, catalogue |
| proformas | Création, suivi, conversion en facture |
| invoices | Cycle de vie complet des factures |
| payments | Enregistrement et suivi des paiements |
| pdf | Génération asynchrone des PDF via BullMQ |
| notifications | Envoi emails, alertes in-app |
| reports | Statistiques, agrégations, exports |
| audit | Journalisation de toutes les actions |

# 8. Schéma de base de données (principales entités)

| Table | Champs principaux | Relations |
| --- | --- | --- |
| users | id, nom, prenom, email, password, role, actif, created_at | → audit_logs, invoices, proformas |
| clients | id, type, nom, email, tel, adresse, devise, notes, actif | → invoices, proformas |
| products | id, nom, description, prix_ht, taux_tva, unite, categorie, actif | → invoice_lines, proforma_lines |
| proformas | id, numero, client_id, statut, validite, total_ht, total_ttc, notes | → clients, proforma_lines, invoices |
| proforma_lines | id, proforma_id, product_id, designation, quantite, pu_ht, remise, tva | → proformas, products |
| invoices | id, numero, type, client_id, proforma_id, statut, echeance, total_ht, total_ttc | → clients, proformas, payments |
| invoice_lines | id, invoice_id, product_id, designation, quantite, pu_ht, remise, tva | → invoices, products |
| payments | id, invoice_id, montant, date, mode, reference, note, created_by | → invoices, users |
| notifications | id, user_id, type, message, lu, created_at | → users |
| audit_logs | id, user_id, action, entite, entite_id, avant, apres, ip, created_at | → users |

# 9. Sécurité

## 9.1 Authentification & autorisation

- Authentification par JWT (Access Token 15 min + Refresh Token 7 jours)

- Stockage du Refresh Token en base de données (révocable)

- Middleware RBAC sur chaque endpoint API

- Blacklist des tokens révoqués via Redis

## 9.2 Protection des API

- HTTPS obligatoire (certificat Let's Encrypt via Nginx)

- Protection XSS via Helmet (headers de sécurité)

- Rate limiting : 100 requêtes/minute par IP

- Validation stricte de toutes les entrées avec Zod

- Requêtes Prisma paramétrées (protection injection SQL)

- Protection CSRF pour les formulaires sensibles

## 9.3 Données sensibles

- Mots de passe hashés avec bcrypt (coût 12)

- Variables d'environnement pour toutes les clés secrètes

- Aucune donnée sensible dans les logs

- Backup chiffré de la base de données

# 10. Roadmap de développement

## Phase 1 — MVP

Objectif : Plateforme opérationnelle couvrant les besoins essentiels de BTS.

- Mise en place de l'infrastructure (Docker, PostgreSQL, Redis)

- Module Auth : login, JWT, gestion des rôles

- Module Clients : CRUD complet

- Module Produits/Services : catalogue

- Module Proforma : création, génération PDF, envoi email

- Module Facturation : cycle complet, paiements

- Tableau de bord basique

- Notifications email de base

## Phase 2 — Consolidation

Objectif : Automatisation, robustesse et expérience utilisateur améliorée.

- Factures récurrentes et automatiques

- Relances automatiques par email

- Module Rapports avancés + exports Excel

- Notifications temps réel (Socket.io)

- Journal d'audit complet

- Tests automatisés complets (Jest + Playwright)

- CI/CD GitHub Actions

## Phase 3 — Évolution

Objectif : Extension des fonctionnalités selon les besoins identifiés en production.

- Application mobile (Flutter)

- API publique pour intégrations tierces

- Portail client (accès lecture des factures)

- Intégration comptable (export Sage/autres)

- Multi-devises avancé (EUR, USD, XAF)

- Signature électronique des documents

# 11. Livrables attendus

| Livrable | Description |
| --- | --- |
| Code source | Repository Git versionné avec branches (main, develop, features) |
| Documentation API | Swagger/OpenAPI pour tous les endpoints |
| Documentation technique | Architecture, installation, configuration |
| Guide utilisateur | Manuel d'utilisation par rôle (Admin, Commercial, Employé) |
| Scripts de déploiement | Docker Compose + scripts de mise en production |
| Rapport de tests | Résultats des tests unitaires et E2E |
| Schéma BDD | Diagramme entité-relation (ERD) final |
| Fichiers de configuration | .env.example, nginx.conf, docker-compose.yml |

# 12. Contraintes & hypothèses

## 12.1 Contraintes techniques

- L'application est accessible uniquement sur le réseau interne de BTS (ou VPN)

- Le serveur doit être hébergé dans un datacenter avec une latence faible depuis Douala

- La TVA applicable par défaut est celle en vigueur au Cameroun (19,25%)

- La devise principale est le Franc CFA (XAF)

- Les PDF générés doivent respecter la charte graphique de BTS

## 12.2 Contraintes organisationnelles

- Les accès sont gérés exclusivement par les administrateurs de BTS

- Aucun compte ne peut être créé sans validation préalable d'un admin

- Les données clients et financières sont confidentielles et à usage strictement interne

## 12.3 Hypothèses

- BTS dispose d'un serveur ou d'un VPS dédié pour l'hébergement

- Un accès à un serveur SMTP ou à un service email (Resend/SendGrid) est disponible

- Les employés disposent d'un navigateur web moderne

- Un responsable technique BTS sera disponible pour la recette et la validation